# INFORME COMPLETO DE COSTOS, LENGUAJES, SOFTWARE DEL PROYECTO GIVE&GO

Versión: 2.5

Fecha: 19/03/2026

Elaborado por: Equipo Give&Go — Zharick Rodríguez, Kevin Hernández, Mateo Moreno, Nicolay Cajamarca, María Alejandra Quiñones Gómez.

Duración estimada del proyecto: 9 meses

Equipo operativo: 5 personas

# INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Give&Go es una plataforma social diseñada para conectar voluntarios, ONG y beneficiarios de proyectos sociales.

Incluirá:

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NOMINA

- ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES

DESAROLLADOR HARDWARE

- 1 desarrolladoras hardware

DESAROLLADOR FRONTEND

1 desarrolladoras hardware

INGENIERO EN BASE DE DATOS

- 1 ingeniero en base de datos

DISEÑADOR UX/UI

- 1 diseñador

TESTER

- 1 tester

# NOMINA DE LOS TRABAJADORES

| Trabajador | Salario(dia) | Días contrato | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrolladores bakend | $ 117.000,00 | 167 | $ 19.539.000,00 |
| Desarrollador frontend | $ 117.000,00 | 71 | $ 8.307.000,00 |
| Ingeniero en base de datos | $ 117.000,00 | 25 | $ 2.925.000,00 |
| Diseñador UQ/UI | $ 100.000,00 | 13 | $ 1.300.000,00 |
| Tester | $ 100.000,00 | 34 | $ 3,400.000,00 |
|  |  | Total (Nomina) | $ 14.421.000,00 |

# CALCULO DEL SERVICIO ALQUILER HARWARE 	EN MESES

| Vida del equipo | Costo(portátil) | Tiempo de uso | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 meses | $ 17.500.000,00 | 8 meses | $ 2.187.000,00 |

Como se calcula

  - Tomamos el tiempo del uso del equipo.

  - El tiempo uso se multiplica por el costo del equipo.

  - Se divide el total de la multiplicación.

  - El costo del alquiler es de 2.187..000 pesos.

# SOFTWARE Y APLICACIONES PARA EL PROYECTO

Software sistema

### Sistema operativo:

- Windows 11(gratis)

¿Por qué?

  - Porque tiene mejor seguridad integrada.

  - Porque tiene una interfaz más moderna y organizada.

  - Porque es compatible con la mayoría de programas actuales.

  - Porque recibe actualizaciones constantes de Microsoft.

Software de desarrollo

### Desarrollo:

- Visual Studio Code

- Git + GitHub

- Postman

- Node.js

- Npm

- My SQL

- React.js

- Workbench

### Diseño:

- Figma

Software de servicios

### Administración del proyecto:

- Google Workspace (Gratis)

### Justificación técnica:

- Todo es gratis, reduciendo costos.

- Herramientas usadas por empresas grandes (Meta, Google, Stripe).

- Se integran entre sí sin problemas.

- Permiten trabajo colaborativo y organización clara

### Hosting:

Google Cloud ($1.740.000)

### Motivos de elección

  - Seguridad nivel empresarial (IAM, Firewalls, VPC).

  - Escalabilidad instantánea.

  - Integración con bases de datos gestionadas (Cloud SQL).

  - Excelente desempeño para APIs y tiempo de respuesta.

  - Mayor garantía de estabilidad para futuros usuarios.

Herramientas:

| Herramienta | Costo | Uso |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio | Gratis | Desarrollo |
| Git + GitHub | Gratis | Desarrollo |
| Docker | Gratis | Desarrollo |
| Postman | Gratis | Desarrollo |
| Postman | Gratis | Desarrollo |
| Npm | Gratis | Desarrollo |
| My SQL | Gratis | Desarrollo |
| React.js | Gratis | Desarrollo |
| Workbench | Gratis | Desarrollo |
| Figma | Gratis | Diseño |
| Google Workspace | Gratis | ### Administración del proyecto |
| Google Cloud | $1.740.000 | ### Hosting |

# LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO (CON JUSTIFICACIÓN

TÉCNICA)

## Lenguajes seleccionados

### JavaScript

Usado en:

  - React.js (Frontend)

  - Node.js (Backend)

¿Por qué?

  - Permite usar un solo lenguaje para frontend y backend.

  - Menor curva de aprendizaje para el equipo.

  - Más rápida la integración y depuración.

### HTML5 + CSS

Usados en el diseño visual.

¿Por qué?

  - Estándar de la web.

  - Permiten responsividad, animaciones y diseño moderno.

### SQL (My SQL)

Lenguaje para manipular bases de datos relacionales.

¿Por qué?

  - Seguridad fuerte.

  - Maneja relaciones complejas: usuarios, ONG, beneficiarios, publicaciones.

### Java

- Lenguaje de programación orientado a objetos usado para desarrollar aplicaciones, sistemas y servicios backend.

¿Por qué?

  - Es muy usado para crear aplicaciones robustas y seguras.

  - Permite desarrollar la lógica del sistema y manejar conexiones con bases de datos.

  - Tiene gran compatibilidad de frameworks para desarrollo web y aplicaciones empresariales.

## Frameworks elegidos

### Frontend:

React.js

  - Rápido

  - Componentes reutilizables

  - Compatible con móvil (React Native)

### Backend:

Node.js

  - Ideal para APIs rápidas

  - Soporta alto tráfico

  - Bajo consumo de recursos

### Base de datos:

My SQL

  - Gratis

  - Escalable

  - Excelente para apps sociales

  - Altamente seguro

STACK FINAL ELEGIDO:

# PERN (My SQL – React.js – Node.js)

### Motivos de la elección final del stack

  - Permite desarrollo ágil y modular

  - Tiene mayor soporte y comunidad

  - Muy escalable y seguro

  - Perfecto para plataformas sociales

  - Cero costos de licencias

- COSTOS ADICIONALES

| - Extras | Costo |
| --- | --- |
| Facturas | $ 200.000,00 |
| Arriendo | $ 700.000,00 |
| Total | $ 900.000,00 |
| Total por los 5 | $ 4.500.000,00 |

¿Por qué?

- Costos adicionales que se agregan al costo total debido a que los trabajadores en el transcurso de la construcción del sitio web tienen gastos extras como facturas así mismo el arriendo de cada uno de ellos.

- IMPREVISTOS DEL PROYECTO

IMPEVISTOS:10%

Total 10%

$ 1.773.200,00

# RESUMEN FINAL DE COSTOS

| Categoría | Total |
| --- | --- |
| Hardware | $2.187.500 |
| Software + Hosting Costos adicionales | $1.740.000 $4.500.000 |
| Imprevistos Ganancias | $1.773.200 $5.851.560 |
| TOTAL GENERAL DEL PROYECTO GIVE&GO | $51.523.260 COP |

- CONCLUSIÓN FINAL

Después de evaluar todas las opciones, Give&Go utilizará:

✔ Stack ganador: PERN (My SQL – Express – React.js – Node.js)

✔ Lenguajes: JavaScript, HTML, CSS, SQL, Java

✔ Software: VS Code, GitHub, Docker, MySQL, postman, Npm, React.js, Figma, Windows, Google Workspace, Google Cloud, worbench.

✔ Hosting ganador: Google Cloud

✔ Equipo: 5

Este enfoque garantiza:

- Máxima eficiencia

- Escalabilidad

- Seguridad

- Rendimiento